## Slide 1: SIGEAS – Sistema de Gerenciamento de Assistencia Social Plano de Projeto

## Slide 2: Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral:
  Auxiliar o departamento de Assistência Social da COPAE do IFPB Campus Monteiro a manter e gerir, de forma eficiente, as informações oriundas de seus discentes e docentes.

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Tornar a manutenção do perfil socioeconômico individual de alunos uma atividade mais eficaz, armazenando tais informações no sistema, trazendo assim, facilidade e agilidade a novos processos de admissão de alunos a auxílios;

## Slide 5
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Simplificar o processo de autorização de pagamento de auxílios estudantis diversos, onde haverá um espaço próprio para o funcionário do setor financeiro do campus validar tal informação;

## Slide 6
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Gerenciar concessão de materiais didáticos-pedagógicos, onde será possível armazenar materiais disponíveis, editais disponibilizados e doações que possam vir a acontecer durante o uso do sistema;

## Slide 7
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Semiautomatizar o acompanhamento socioeconômico de um aluno interessado em auxílios, disponibilizando uma pré-classificação realizada pelo sistema, assim como modos ágeis de realizar marcações de entrevistas e visitas domiciliares quando necessário;

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Disponibilizar a emissão de relatórios orçamentários e de informações sobre alunos, para pronta análise, em diversos períodos de tempo;

## Slide 9
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Emitir diversas notificações através do sistema para seus usuários, auxiliando na comunicação que deve existir entre assistente social e alunos, tornando-a mais direta e eficiente;

## Slide 10
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Gerenciar, de forma desenvolta, os diversos auxílios propostos e implantados pela COPAE, de forma que propicie uma maior eficiência durante a divulgação de resultados e informações sobre pagamentos e classificações destes apoios durante período de inscrições em editais;

## Slide 11
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Facilitar as ações de alunos referentes às inscrições em auxílios, em que poderão se inscrever com toda a comodidade desde que tenham acesso à internet, em encontrar editais abertos para seu ingresso;

## Slide 12: Equipe e Papéis
Integrante | Papel(éis)
Luiz Antonio Pereira Silva | Líder de Projeto, Gerente de Configuração, Desenvolvedor, Testador
Joaquim José Cintra Maia Honório | Desenvolvedor, Testador
Maria Gabriella Britto Monteiro Souza | Cliente
Anna Clara Mendonça | Cliente
Ednaldo Dilorenzo | Analista de Qualidade

## Slide 13: Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Papel(éis)
Luiz Antonio Pereira Silva, Joaquim José Cintra Maia Honório | Equipe de Desenvolvimento
Maria Gabriella Britto Monteiro Souza, Anna Clara Mendonça | Cliente, Usuários
Discentes do IFPB - Campus Monteiro Funcionário do setor financeiro do IFPB - Campus Monteiro | Usuários
Ednaldo? | 

## Slide 14: Escopo do Projeto
<<Definir aqui o escopo do projeto. O mesmo deve ser exibido em forma de itens de backlog. Quais itens de backlog serão atacados em que iteração e quais as iterações pertencentes a cada release.>>

## Slide 15: Premissas
<<Declarar as premissas do projeto. Premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. Ex.: O alvará para construir a casa estará aprovado pela prefeitura.Estamos assumindo que o alvará vai estar aprovado, não estamos considerando a hipótese de não ser aprovado.>>

## Slide 16: Restrições
<<Definir as restrições do projeto. Uma restrição ou limitação aplicável, interna ou externa, a um projeto, a qual afetará o desempenho do projeto ou de um processo.>>

## Slide 17: Riscos
<<Descrever os riscos do projeto. Risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos de um projeto.>>