## Slide 1: SIGEAS – Sistema de Gerenciamento de Assistencia Social Plano de Projeto

## Slide 2: Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral:
  Auxiliar o departamento de Assistência Social da COPAE do IFPB Campus Monteiro a manter e gerir, de forma eficiente, as informações oriundas de seus discentes e docentes.

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Tornar a manutenção do perfil socioeconômico individual de alunos uma atividade mais eficaz, armazenando tais informações no sistema, trazendo assim, facilidade e agilidade a novos processos de admissão de alunos a auxílios;

## Slide 5
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Simplificar o processo de autorização de pagamento de auxílios estudantis diversos, onde haverá um espaço próprio para o funcionário do setor financeiro do campus validar tal informação;

## Slide 6
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Gerenciar concessão de materiais didáticos-pedagógicos, onde será possível armazenar materiais disponíveis, editais disponibilizados e doações que possam vir a acontecer durante o uso do sistema;

## Slide 7
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Semiautomatizar o acompanhamento socioeconômico de um aluno interessado em auxílios, disponibilizando uma pré-classificação realizada pelo sistema, assim como modos ágeis de realizar marcações de entrevistas e visitas domiciliares quando necessário;

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Disponibilizar a emissão de relatórios orçamentários e de informações sobre alunos, para pronta análise, em diversos períodos de tempo;

## Slide 9
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Emitir diversas notificações através do sistema para seus usuários, auxiliando na comunicação que deve existir entre assistente social e alunos, tornando-a mais direta e eficiente;

## Slide 10
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Gerenciar, de forma desenvolta, os diversos auxílios propostos e implantados pela COPAE, de forma que propicie uma maior eficiência durante a divulgação de resultados e informações sobre pagamentos e classificações destes apoios durante período de inscrições em editais;

## Slide 11
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Facilitar as ações de alunos referentes às inscrições em auxílios, em que poderão se inscrever com toda a comodidade desde que tenham acesso à internet, em encontrar editais abertos para seu ingresso;

## Slide 12: Equipe e Papéis
Integrante | Papel(éis)
Luiz Antonio Pereira Silva | Líder de Projeto, Gerente de Configuração, Desenvolvedor, Testador
Joaquim José Cintra Maia Honório | Desenvolvedor, Testador
Maria Gabriella Britto Monteiro Souza | Cliente
Anna Clara Mendonça | Cliente
Ednaldo Dilorenzo | Analista de Qualidade

## Slide 13: Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Papel(éis)
Luiz Antonio Pereira Silva, Joaquim José Cintra Maia Honório | Equipe de Desenvolvimento
Maria Gabriella Britto Monteiro Souza, Anna Clara Mendonça | Cliente, Usuários
Discentes do IFPB - Campus Monteiro Funcionário do setor financeiro do IFPB - Campus Monteiro | Usuários
Ednaldo? | 

## Slide 14: Escopo do Projeto
Iteração | Descrição de IB | Release | Data de Entrega
1 | Login | 1 | 30.03.2016
2 | Manter assistente social/Manter aluno |  | 
3 | Manter editais de auxílios |  | 
 | Apresentar aos alunos editais abertos |  | 
4 | Impedir inscrições de alunos com requisitos inválidos |  | 
 | Apresentar o questionário socioeconômico ao aluno |  | 
 | Inclusão de documentos no momento da inscrição |  | 
5 | Pré-classificação dos alunos |  | 
6 |  |  | 
7 | Manter entrevistas | 2 | 27.04.2016
8 | Manter vistas domiciliares / Gerenciar Classificação final em editais |  | 

## Slide 15: Premissas
Professores deverão manter atualizados os dados dos alunos presentes no sistema acadêmico;
Alunos e funcionários do instituto, ambos usuários, deverão estar cadastro no sistema acadêmico e no SUAP, respectivamente;
A concessão dos materiais pedagógicos estará, de fato, implantada no instituto como previsto por cliente.

## Slide 16: Restrições
O sistema deve ser acessível do site da instituição (www.ifpb.edu.br);
O sistema deve ser implantado em um ambiente Linux.

## Slide 17: Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Atraso em Finalização de Iteração
Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto
Negativo | Má Distribuição de Tempo nas Atividades da Iteração
Negativo | Análise de Riscos Incompleta
Negativo | Testes Realizados Parcialmente em Release de Iteração
Negativo | Recursos (Hardware e Softwares) Indisponíveis

## Slide 18: Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente
Negativo | Indisponibilidade dos Clientes
Negativo | Adição de Novos Requisitos
Negativo | Mudança em Requisitos
Negativo | Necessidade de Utilização para Nova Tecnologia não Planejada pela Equipe
Negativo | Dificuldade na Utilização de alguma Tecnologia pela Equipe

## Slide 19: Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Viagem a Congressos, Concursos e etc.
Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Motivos de Saúde
Negativo | Dificuldade de Comunicação entre Membros de Equipe
Negativo | Desistência de um Membro da Equipe
Negativo | Dificuldade no Acesso ao Sistema Acadêmico do IFPB - Campus Monteiro
Negativo | Dificuldade no Acesso a Plataforma SUAP

## Slide 20: Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Dificuldade no Acesso ao IceScrum
Negativo | Dificuldade no Acesso ao Jenkis